## Slide 1: Модернизация управления проектами ИТ в ПАО «Альфа-Омега»
Илья Овсянников
181-352

## Slide 2: Основные сведения о проекте
В рамках проекта “Модернизация процессов ИБ” необходимо разработать презентации со стратегиями по модернизации процессов ИБ. В качестве компании, которой необходима модернизация процессов ИБ, выступает ПАО «Альфа-Омега».
Мне предстоит разработать стратегию по модернизации управления проектами ИТ.
Куратором проекта является Агеева Е. А.

## Slide 3: Вводные данные о компании
В качестве компании, в которой будет проводиться модернизация управления проектами ИТ, выступает ПАО «Альфа-Омега» (далее — компания).
Компания занимается онлайн-ретейлом.

## Slide 4: Информация, полученная на встрече с куратором проекта
Все программные продукты, разрабатываемые внутри компании, используются только для собственных нужд, т.е. без цели продажи и использования в сторонних организациях.
Разработкой занимаются три сотрудника компании, но также время от времени привлекаются внешние разработчики на основании договора подряда.

## Slide 5
Разрабатываемые проекты не проходят тестирования на уязвимости, безопасность, стабильность, и иные дополнительные тесты, не предусмотренные базовым процессом разработки программных продуктов.
В компании один раз проводилось тестирование на проникновение, которое осуществлялось внешней организацией. Но это было давно и результаты неизвестны.
Разработчики не проходили обучение, связанное с разработкой безопасных программных продуктов, тестированием на безопасность, и не знакомы с практиками безопасного программирования.

## Slide 6
Сотрудники компании также не проходили никакого обучения по обеспечению безопасности внутри компании, инструктажи от отдела ИБ не проводились. Сотрудники просто ознакамливаются с положениями политики обработки персональных данных.
А отдел ИБ всё-таки существует и состоит из трёх человек: руководителя, специалиста по организационному обеспечению ИБ, и специалиста по техническому обеспечению ИБ.
В компании есть политика информационной безопасности.
Соблюдение норм по безопасности контролируется отделом ИБ “для галочки”, т.е. не контролируется.

## Slide 7
Комплексная классификация информационных активов никогда не проводилась. В компании информация может иметь только статус персональных данных или коммерческой тайны.
Руководство компании не осознаёт всех рисков отсутствующей безопасности на предприятии, в том числе утечки персональных данных клиентов, потери деловой репутации, а также возможных судебных исков от партнёров или клиентов компании.

## Slide 8: Как же всё должно быть?
В идеале — в компании должен регулярно проводиться анализ рисков, в том числе анализ возможного ущерба, который будет является основой при выборе технических подсистем, их экономическом обосновании, а также при модернизации текущих процессов в организации. Плюс должен иметься комплекс организационных мер и быть создана системы управления ИБ, которые включают в себя системы управления информационными рисками. И, наконец, необходимо соблюдение выверенных на практике принципов построения системы ИБ, например, принципа «многоэшелонированной» защиты.

## Slide 9: Что же делать?
Весь процесс модернизации можно разделить на пять этапов:
Доказать руководству необходимость всех мероприятий, получить финансирование;
Провести комплексное обследование ИБ в компании;
Разработать проект ИБ компании;
Осуществить проект ИБ в реальности;
Наладить процессы поддержания ИБ в компании.

## Slide 10: Разговор с руководством
На первый взгляд — самый простой этап, но на деле заставить осознать все риски безопасности довольно сложно.
Что главное для владельца бизнеса? Доход и репутация. Именно на эти два фактора необходимо делать упор, показав руководству сопоставление финансовых потерь в случае утечки тех же персональных данных клиентов с затратами на комплексное обеспечение ИБ на предприятии.
Не забыть упомянуть репутационные риски, а также возможные судебные иски от клиентов и контрагентов.

## Slide 11: Провести комплексное обследование ИБ в компании
Так как разрабатываемые нашими разработчиками программные продукты используются повсеместно, то необходимо провести комплексное диагностическое обследование системы информационной безопасности на предприятии.
Обследование (аудит) существующей системы информационной безопасности позволит установить, соответствует ли уровень безопасности информационно-технологических ресурсов компании выдвигаемым требованиям, то есть обеспечиваются ли необходимые параметры конфиденциальности, целостности и доступности ресурсов информационной системы.

## Slide 12
В ходе диагностического обследования необходимо провести анализ рисков. Для проверки способности информационной системы противостоять попыткам несанкционированного доступа и воздействия на информацию также необходимо выполнить тесты на проникновение.

## Slide 13: Описание и анализ существующих ИТ ресурсов, сервисов, бизнес процессов
В процессе обследования и анализа системы информационной безопасности также идентифицируются «владельцы» ИТ-ресурсов (включая автоматизированные системы и корпоративные данные) и лица, ответственные за целостность этих ресурсов. Устанавливаются требования к системе разделения прав доступа (пароли, разрешения), включая все правила доступа к информационной системе компании. Информационные активы классифицируются по степени важности/критичности.

## Slide 14
Проверяются все процедуры безопасности, в том числе поддержка системы ИБ, процесс расследования нарушений ИБ, организация системы резервного копирования, разграничение прав пользователей, процедуры удаленного доступа, защиты учетных записей и др. Определяются лица, ответственные за развитие и поддержку системы ИБ.
В ходе анализа и моделирования возможных сценариев атак на систему ИБ выявляются ситуации, которые могут привести к нарушению нормального «течения» бизнес-процессов. Определяются возможные последствия несоответствия системы ИБ политике безопасности компании.

## Slide 15
В результате руководителям и заинтересованным менеджерам будет предоставлен детальный отчет с рекомендациями по изменению или дополнению существующей инфраструктуры системы ИБ.
Будет сопоставлен список необходимых мероприятий по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями международных (ISO 17799, ISO 13335) или национальных стандартов (Стандарт ЦБ РФ, СТР-К, NIST SP800-14, BSI и др.), техническими требованиями поставщиков решений в области ИБ (CISCO, Check Point и др.), рекомендациями NSA (National Security Agency).

## Slide 16: Проектирование системы ИБ
В первую очередь необходимо разработать Концепцию обеспечения информационной безопасности.
Определить основные цели, задачи и требования, а также общую стратегию построения системы ИБ.
Идентифицировать критичные информационные ресурсы.
Выработать требования к системе ИБ и определить базовые подходы к их реализации.

## Slide 17
Построить модели системы управления ИБ
Подготовить техническое задание на создание системы информационной безопасности
Создать модель системы ИБ
Разработать техническо-рабочий проект создания системы ИБ и архитектуры системы ИБ
Протестировать на стенде спроектированную системы ИБ

## Slide 18
Разработать организационно-распорядительные документы системы управления ИБ (процедуры, регламенты и др.), а также переделать действующие (политика по обеспечению информационной безопасности)
Разработать рабочий проект (включая документацию на используемые средства защиты и порядок администрирования, план ввода системы ИБ в эксплуатацию и др.), запланировать обучения пользователей и обслуживающего персонала информационной системы.

## Slide 19: Внедрение системы ИБ
После проведения полного тестирования спроектированной системы ИБ, можно приступать к ее внедрению.
В первую очередь, необходимо осуществить поставку программных и технических средств защиты информации, инсталляцию программных компонентов, настройку всех компонентов и подсистем, а затем проведение приемо-сдаточных испытаний.

## Slide 20
Как только будет закончено базовое внедрение комплексной информационной системы на предприятии, необходимо эту информационную систему внедрить.
Но перед этим нам необходимо обучить всех разработчиков навыкам безопасного программирования и тестирования (это касается и внешних разработчиков), а также обучить всех пользователей информационной системы базовым навыкам информационной безопасности на предприятии, в том числе при пользовании ИС (это касается всех контрагентов, взаимодействующих с ИС).
А уже после этого производится ввод системы ИБ в промышленную эксплуатацию. Но для эффективной дальнейшей эксплуатации системы необходимо обеспечить ее поддержку и сопровождение.

## Slide 21: Поддержание ИБ в компании
Имея внедрённую на предприятие систему ИБ недостаточно просто сидеть и любоваться ею, необходимо регулярно проводить аудиты для поддержания актуальности системы, и при необходимости проходить остальные этапы (проектирование, внедрение)
Для этого можно привлечь стороннюю организацию, которая бы занималась полным циклом поддержания ИБ на предприятии, в том числе и расследованием инцидентов, управлением непрерывностью ведения бизнеса.

## Slide 22
Сторонняя организация также может быть привлечена к тестированию кода, который пишут наши и привлекаемые разработчики, на уязвимости. Это решит нашу основную проблему с встречающейся некомпетентностью разработчиков в плане безопасности разрабатываемых продуктов.
Во избежание утечек информации через сотрудников компании необходимо дополнительно ввести в действие DLP систему (Data Leak Prevention), что позволит контролировать информацию внутри предприятия.
А при передаче персональных данных клиентов контрагентам необходимо обеспечить перекладывание ответственности за них на самого контрагента.
При использовании услуг сторонних внешних разработчиков необходимо утвердить их ответственность за возможные риски ИБ, связанное с их программными продуктами.
Ну и самое главное — руководство должно не забывать про то, что обеспечение ИБ на предприятии является постоянно текущей, все процессы должны выполняться на протяжении всего существования предприятия.

## Slide 23: Спасибо за внимание!